**Rozvrh práce:**

**02.08.**

* Analýza knihy - výtažek hlavních momentů
* Sepis děje knihy, popisu postav a začátek scénáře

**06.08.**

* Přepsání hotového scénáře do WriterDuet

**10.08.**

* Začátek storyboard (Část 0. + 1.) - adobeXD

**11.08.**

* Storyboard (Část 0. + 1. dokončena)
* Začátek animace (0. část - intro)

**12.08.**

* Storyboard (Část 0. + 1. dokončena)
* Začátek animace (1. část - krematorium)

**13.08.**

* Dokončena animace krematoria (1. část)

**14.08.**

* Začátek animace rakví (1. část scéna 2) - dokončeno
* Upravena 0. část - intro

**15.08.**

* Upravena 0. část - intro -(oheň, after effects..)

**16.08.**

* Začátek animace urny (1. část scéna 3)
* Prodlouženo intro - dokončeno

**17.08.**

* Animace urny (outline) - pokračování

**18.08.**

* Animace urny (vybarvování) - pokračování

**21.08.**

* Animace urny - dokončeno (textura a rendering)
* Začátek urny v after effects - dust effect….
* Projeto urny a rakve v after effects - curve - dokončeno
* Roztřízené screen recordings
* Upraveno krematorium - animace stromů a trávy nevyšla

**22.08.**

* Krematorium - přejeto v after effects - done
* Exporty sestříhané v adobe premiere
* Začátek animace jízního řádu

**23.08.**

* JŘS - doděláno ve ps (roh)
* JŘS - přejeto v after effects
* Začátek scény 5. - pec a oheň v PS

**24.08.**

* Scéna 5. - dokončeno

**26.08.**

* Scéna 5. - dokreslen otvor do pece
* S5 - after effects - oheň - dokončeno v AE
* Rakve scéna - předělané barvy - dokončeno
* S6 - začátek - otvírání otvoru - dokončeno (asi nedokončeno předělám to)

**28.08.**

* Scéna 7 - koukání se přes otvor - PS animace - dokončeno
* Scéna 7 -v after effects (pupil) - done

**29.08.**

* Scéna 7 - předěláno do PS
* S7 - after effects začátek (oheň)

**31.08.**

* Scéna 7 (oko) - předěláno do PS - **hotovo**
* S7 - after effects začátek (oheň a zavírání pece)
* Sestříhány speedpaints (část 0, 1 - kromě otvoru a oka)
* Dáno na github

**01.09.**

* Sestříháno oko - speedpaint

**02.09.**

* Dokončeno AE oko scéna - zavření vrátek
* Předělaná scéna OdP - v PS - začátek (outline a animace)

**05.09.**

* OdP - v PS - pokračování (vybarvení, AE) - dokončeno
* OdP - AE - dokončeno
* Github update

**07.09.**

* Sestříhaná první část (délka + zvuky) - začátek

**12.09.**

* Upraven storyboard 1 + začátek storyboard 2 (dokončeno)

**05.10.**

* Sestříhaná první část (bez zvuků a nedokončeno) - AE upraveno
* Začátek 2. části → Č2S1 - animace photoshop

**15.10.**

* Č2S1 - animace photoshop pokračování (syn, manželka)

**17.10.**

* Č2S1 - animace photoshop pokračování (syn, manželka, dcera)
* Dokončena animace písmen
* Citace - dokumentace - sepsání
* Dnes se mazala historie

**18.10.**

* Dodělání obličejů mama a dcera
* abeceda - doděláno
* Animace (noviny, ruky)
* Ruce (animace mama ruka, sestra ruka)
* Začátek shadows – multiply

**19.10.**

* Vybarvit stůl – dokončeno, změna barvy stěny, underlayer
* shadows a lighting – dokončeno
* Ruka a noviny dokončena animace
* Č3S2 hodiny – začátek (jen kresba bez animace)
* Začátek obsahu dokumentace

**23.10.**

* Č3S2 hodiny – pokračovaní (shelf – matrjoška a kniha)

**25.10.**

* Č3S2 hodiny – pokračovaní (matrjoška animace, animace dots bg, dokončeno coloring)

**27.10.**

* Č3S2 hodiny – pokračovaní (animace hodiny – ručička done,stíny a lighting done, přidána kytka – váza a její animace)
* After effects (č3s2) – grain a color

**31.10.**

* Textury č2s1 – rodinná večeře
* Dokončeny animace

**02.11.**

* Začátek Č2S2 – ruce (animace) -> manželka animace done outline a coloring

**03.11.**

* Č2S2 – ruce -> manžel coloring, doupravení chyb . Dokončeno v PS
* Č2S2 – začátek v AE - dokončeno

**09.11.**

* Storyboard v XD – grafická upráva (všechny části předešlé upraveny + přidán storyboard na část 3)
* Č2S3 – manželka začátek scény

**10.11.**

* Č2S3 – manželka – POKRAČOVÁNÍ ANIMACE
* Du do after effects zhišťovat jak naanimuju ty židovské hvězdy
* Takže začátek (skipuju tu Č2S3) Č4S1 – POSTAVY s hvezdama – animace v PS
  + Tim je cely PS file DONE a můžem jít na AE někdy